MÜŞTERİ ŞİKÂYET TAKİP SİSTEMİ — CANLIYA GEÇİŞ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına — uygulamanın turkseker.gov.tr üzerinden erişilebilir hâle getirilmesi için yapılması gerekenler

1. Sunucu ve kurulum

1. Sunucu. Node.js 22.13 veya üzeri (LTS 22/24). Windows Server ya da Linux; tek sunucu yeterlidir. Veritabanı sunucusu gerekmez: SQLite tek dosyadır.

2. Kaynak ve derleme. Depo sunucuya alınır: npm ci → npm run kurulum (.env.local'i üretir) → npm run build → npm start. Uygulama 3000 portunu dinler.

3. Servis. npm start bir Windows servisi (NSSM) ya da systemd birimi olarak tanımlanır; sunucu yeniden başladığında kendiliğinden ayağa kalkar.

2. Alan adı ve yayın

4. Alan adı ve sertifika. sikayet.turkseker.gov.tr için DNS kaydı ve SSL sertifikası. HTTPS zorunludur: oturum çerezi üretimde Secure olarak işaretlenir, HTTP'de giriş yapılamaz.

5. Ters vekil sunucu. IIS / Nginx 443'ten gelen isteği 3000 portuna aktarır; X-Forwarded-Host ve X-Forwarded-Proto başlıkları iletilmelidir.

6. Ortam değişkenleri. ALLOWED_ORIGINS=sikayet.turkseker.gov.tr ve APP_BASE_URL=https://sikayet.turkseker.gov.tr yazılır (aşağıdaki uyarı).

Dikkat — en sık atlanan adım: Uygulamanın her düğmesi bir Next.js Server Action'dır. Vekil sunucu arkasında alan adı ALLOWED_ORIGINS değişkenine yazılmazsa sayfalar açılır ama giriş dahil hiçbir işlem çalışmaz (“Invalid Server Actions request”). APP_BASE_URL de aynı adrese çekilmelidir; yoksa SMS'teki takip bağlantıları localhost der.

3. Güvenlik ve kullanıcılar

7. Oturum anahtarı. SESSION_SECRET rastgele üretilip değiştirilir (node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))").

8. Demo modu kapatılır. DEMO_MODE=false. Rol değiştirici kaybolur, sunucu tarafında rol değiştirme reddedilir.

9. Gerçek kullanıcılar. Demo hesapları kapatılır (UPDATE users SET is_active = 0 WHERE is_demo = 1); 14 fabrikanın personeli kurum e-postalarıyla tanımlanır. LDAP/Active Directory isteniyorsa tek değişim noktası src/server/auth.ts içindeki login() fonksiyonudur.

4. SMS, e-posta ve kurum onayları

10. SMS. SMS_PROVIDER=netgsm veya iletimerkezi; kullanıcı/parola girilir. TURKSEKER gönderen başlığının operatörde kurum adına tanımlı olması gerekir — başvuru süresi nedeniyle en erken başlatılacak iş budur.

11. E-posta. npm install nodemailer, ardından MAIL_PROVIDER=smtp ve kurum SMTP bilgileri; MAIL_FROM=sikayet@turkseker.gov.tr.

12. KVKK ve takvim. Aydınlatma metni hukuk biriminin onayladığı metinle değiştirilir (Tanımlar → Ayarlar). Resmî tatil takvimi Diyanet ilanına göre doğrulanır: bütün iş günü süreleri bu takvimden hesaplanır.

5. Kurum sitesine bağlanması

13. İki bağlantı. Kurum sitesinin Sistemler → Müşteri Memnuniyeti başlığına iki bağlantı konur: .../sikayet/yeni (şikâyet formu) ve .../takip (şikâyet takibi). Sayfalar oturum gerektirmez, kurumsal antet ve altbilgiyle kendi başına çalışır.

14. Gömülü form (isteğe bağlı). Form kurum sitesine iframe ile gömülecekse next.config.ts içindeki headers() bölümüne /sikayet/:path* yolu için frame-ancestors https://www.turkseker.gov.tr başlığı eklenir.

6. İşletmeye alma

15. Yedekleme. data/sikayet.db ve data/uploads/ klasörü yedeklenir. Veritabanı dosyası doğrudan kopyalanmaz (WAL kipinde yazılmamış veri bekler); VACUUM INTO ile tutarlı kopya alınır. Günlük zamanlanmış görev önerilir.

16. Devreye alma. Bir fabrikada pilot, ardından 14 fabrikaya yaygınlaştırma. Kurulum sonrası Tanımlar → Demo sekmesinden üretilen örnek veriler, canlıya geçmeden önce aynı sekmeden silinir.

Not: Mevcut ölçek (14 fabrika, yılda birkaç yüz dosya) için SQLite fazlasıyla yeterlidir. Yüksek eşzamanlılık gerekirse PostgreSQL'e geçişin tek değişim noktası src/lib/db/index.ts dosyasıdır. Kurulum, yapılandırma ve sorun giderme adımlarının tamamı depodaki README.md dosyasında ayrıntılı olarak yazılıdır.